УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Матрица ответственных за переход на ЭПД

RACI-основа: кто выполняет, согласует и контролирует каждый этап

| Поле | Заполните перед использованием |
| --- | --- |
| Организация | [наименование] |
| Руководитель проекта | [должность, ФИО] |
| Плановая дата запуска | [дата] |

# Как заполнить

Для каждой строки укажите одного владельца результата. Не оставляйте общие формулировки вроде «ИТ» или «бухгалтерия» без конкретной должности и резервного сотрудника.

| Результат | Владелец | Исполнитель | Согласует | Информировать | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвентаризация документов и ролей | Бизнес-владелец | Логистика | Юрист | ИТ, бухгалтерия | [дата] | [статус] |
| Выбор оператора ИС ЭПД | Руководитель проекта | Закупки | Руководитель | ИТ, юрист | [дата] | [статус] |
| Договор и тариф | Закупки | Юрист | Руководитель | Бухгалтерия | [дата] | [статус] |
| КЭП и МЧД | Юрист | Кадры | Руководитель | ИТ | [дата] | [статус] |
| Справочники и доступы | ИТ | Логистика | Руководитель проекта | Бухгалтерия | [дата] | [статус] |
| Настройка 1С / API / веб | ИТ | Интегратор | Руководитель проекта | Логистика | [дата] | [статус] |
| Пилотный рейс | Логистика | Участники рейса | Руководитель проекта | Юрист, ИТ | [дата] | [статус] |
| Обучение водителей | Логистика | Начальник колонны | Руководитель проекта | Кадры | [дата] | [статус] |
| Архив и учет | Бухгалтерия | ИТ | Главный бухгалтер | Юрист | [дата] | [статус] |
| Аварийный регламент | Руководитель проекта | ИТ, логистика | Юрист | Все участники | [дата] | [статус] |
| Промышленный запуск | Руководитель проекта | Все владельцы | Руководитель | Контрагенты | [дата] | [статус] |

# Контрольная встреча

| Дата | Решение / блокер | Владелец | Следующий шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| [дата] | [описание] | [ФИО] | [действие и срок] |
| [дата] | [описание] | [ФИО] | [действие и срок] |
| [дата] | [описание] | [ФИО] | [действие и срок] |
| [дата] | [описание] | [ФИО] | [действие и срок] |
| [дата] | [описание] | [ФИО] | [действие и срок] |

Важно: адаптируйте шаблон под договоры, роли и локальные акты вашей организации. Материал не является юридической консультацией.