ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА

Сценарий тестового рейса ЭПД

Полный маршрут от создания документа до приемки и архива

| Поле | Заполните перед использованием |
| --- | --- |
| Маршрут и груз | [откуда - куда; краткое описание груза] |
| Участники | [грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, экспедитор] |
| Оператор(ы) ИС ЭПД | [наименования и роуминг] |
| Дата и время пилота | [дата, окно проведения] |
| Критичный контакт | [ФИО, телефон] |

## Готовность до старта

| ☐ | Роли и ИНН всех участников проверены. |
| --- | --- |
| ☐ | КЭП и МЧД подписантов действуют. |
| ☐ | Водитель имеет доступ к приложению или QR-коду. |
| ☐ | Справочники транспорта, водителей и адресов заполнены. |
| ☐ | Контрагенты подтвердили участие в выбранном окне. |
| ☐ | Назначен канал оперативной связи на время пилота. |

# Последовательность рейса

| Шаг | Действие | Ответственный | Ожидаемый результат | Доказательство | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать черновик ЭТрН | Грузоотправитель | Документ создан без ошибок | Скрин / ID | [время] |
| 2 | Проверить груз, маршрут и участников | Логистика | Сведения совпадают с заявкой | Отметка | [время] |
| 3 | Подписать титул отправителя | Подписант ГО | Подпись принята | Статус | [время] |
| 4 | Принять груз к перевозке | Перевозчик / водитель | Этап зафиксирован | Статус | [время] |
| 5 | Проверить QR-код | Водитель | Код открывается без ошибок | Фото / скрин | [время] |
| 6 | Зафиксировать приемку | Грузополучатель | Количество и состояние указаны | Статус | [время] |
| 7 | Завершить документ | Перевозчик | Все обязательные титулы подписаны | ID ЭПД | [время] |
| 8 | Получить документ в учете и архиве | Бухгалтерия | Документ найден и доступен | Ссылка / номер | [время] |

# Нештатные сценарии

| ☐ | Нет мобильной связи у водителя: заранее сохранен или распечатан QR-код. |
| --- | --- |
| ☐ | Ошибка в данных до подписания: черновик исправлен и повторно проверен. |
| ☐ | Смена водителя или транспортного средства: проверен предусмотренный оператором сценарий. |
| ☐ | Недоступен оператор: зафиксированы время, сообщение об ошибке и канал эскалации. |
| ☐ | Контрагент не видит документ: проверены идентификаторы, оператор и роуминг. |

# Критерии приемки пилота

| ☐ | Все обязательные этапы завершены без ручного обхода юридически значимого процесса. |
| --- | --- |
| ☐ | Каждый участник видит актуальный статус документа. |
| ☐ | QR-код доступен водителю и пригоден для предъявления. |
| ☐ | Документ доступен бухгалтерии и помещен в установленный архив. |
| ☐ | Блокеры, владельцы и сроки исправления занесены в протокол. |

Важно: адаптируйте шаблон под договоры, роли и локальные акты вашей организации. Материал не является юридической консультацией.